PDI

Padrão Universal de Tratamento de Erros
n8n Enterprise

Relatório Técnico

Autor: Marcos Luciano · PDI Técnico
Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura
Data: Julho 2026
Status: Homologado
Versão: 2.0

# 1. Contexto

A operação de Automação & Infraestrutura da V4 Company mantém 10 workflows críticos em produção no n8n: 7 workflows de SDR IA (atendimento inteligente de leads) e 3 workflows de Command Center (monitoramento e orquestração da instância).

Em meados de junho de 2026, identificamos um padrão recorrente: todos os 7 workflows SDR IA apresentavam falhas silenciosas. Erros aconteciam, os workflows paravam ou degradavam, e ninguém era notificado. Algumas falhas passavam dias sem detecção, impactando diretamente o SLA de atendimento aos leads.

Este relatório documenta o PDI (Padrão Universal de Tratamento de Erros) implementado para resolver esse problema de raiz: não apenas corrigindo as falhas pontuais, mas estabelecendo um padrão enterprise reutilizável para todos os workflows da operação.

# 2. Diagnóstico

## 2.1 Workflows Afetados

| Workflow | Erro | Impacto |
| --- | --- | --- |
| ADPLAN | JS timeout 25min: event loop bloqueado por SplitInBatches ausente | P0 |
| SIGNOR | Task runner desconectado: servidor precisou de tuning | P0 |
| Genics | Redis Cloud inacessível: DNS externo sem fallback | P0 |
| SOFIA | Rate limit Chatwoot: sem wait entre requisições | P1 |
| PRO ANÁLISES | toDateTime undefined: campo opcional sem validação | P1 |
| Schwalm | Null constraint em telefone: insert no Supabase sem validação | P1 |
| V4 INTERNO | 404 no Ekyte: board ID mudou sem atualizar o workflow | P1 |

## 2.2 Causa Raiz

Ausência de padronização: cada workflow tratava erro do seu jeito improvisado: ou simplesmente não tratava. Não havia taxonomia de erros, política de retry, notificação, persistência ou proteção contra cascata. O resultado era um ecossistema frágil onde uma falha em um nó poderia derrubar todo o fluxo sem deixar rastro.

# 3. Arquitetura da Solução

Três camadas obrigatórias e complementares. Não são alternativas: um workflow enterprise precisa das três.

## Camada 1: Node-Level · Auto-cura local

retryOnFail + continueErrorOutput em cada nó falível. Captura ~73% das falhas transientes (429, 503, timeout) no próprio nó: sem overhead de workflow externo.

## Camada 2: Error Handler Central · Rede de segurança

Workflow único que captura tudo que escapar da Camada 1. Classifica severidade por taxonomia, notifica Slack em < 1 min, persiste na Dead Letter Queue. 10 nós, validado com n8nac.

## Camada 3: Circuit Breaker + Dead Letter Queue · Proteção sistêmica

Circuit breaker evita sobrecarga em APIs fragilizadas (abre após 5 falhas consecutivas, cooldown de 5 min, recovery automático). DLQ preserva payload completo para replay e auditoria.

# 4. Taxonomia de Erros

Todo erro é classificado no momento da captura em exatamente uma das 8 classes abaixo. Sem ambigüidade, sem exceção.

| Classe | Severidade | Retentável? | Exemplo | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| server_error | critical | Sim (3x) | 502, 503 | Retry + DLQ + Slack #incidents |
| rate_limit | warning | Sim (c/ backoff) | 429 | Backoff + jitter + DLQ |
| timeout | critical | Sim (3x) | ETIMEDOUT | Retry + DLQ + Slack |
| client_error | warning | Nunca | 400, 401, 403 | DLQ + notificar equipe |
| data_validation | warning | Nunca | null constraint | DLQ + notificar |
| network_dns | critical | Sim (3x) | ENOTFOUND | Retry + DLQ + Slack |
| runtime | critical | Nunca | Task runner off | Alarmar imediatamente |
| resource_exhaustion | critical | Nunca | OOM | Alarmar imediatamente |

# 5. Envelope Padrão de Erro

Todo workflow que captura um erro DEVE produzir um envelope JSON com: severity, errorClass, correlationId (estável entre retries), workflowName, workflowId, failedNode, errorMessage, executionUrl e timestamp.

{
  "severity": "critical",
  "errorClass": "server_error",
  "correlationId": "abc123-67890",
  "workflowName": "CRM Sync",
  "workflowId": "abc123",
  "failedNode": "HTTP Request: Attio",
  "errorMessage": "Request failed with status code 502",
  "executionUrl": "https://n8n.fvmarketing.com.br/workflow/abc123/executions/67890",
  "timestamp": "2026-07-08T10:30:00.000Z"
}

# 6. Retry Matrix

Cada tipo de nó tem sua própria política de retry. Backoff exponencial com jitter para 429 e 5xx.

| Tipo de Nó | retryOnFail | maxTries | waitBetweenTries | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP Request | Sim | 3 | 5000 ms | Sempre configurar |
| Supabase | Sim | 2 | 3000 ms | Falhas de rede raras |
| Slack | Sim | 3 | 5000 ms | Rate limit 429 frequente |
| WhatsApp / API externa | Sim | 3 | 5000 ms | Instabilidade comum |
| Google Sheets / Drive | Sim | 2 | 5000 ms | 429 em pico |
| Redis | Sim | 2 | 2000 ms | Conexão local |
| Postgres | Sim | 2 | 3000 ms | Timeout de query |
| n8n API | Sim | 3 | 5000 ms | Rate limit interno |
| Code node | Não | n/a | n/a | NUNCA retentar: erro de lógica |

# 7. Error Handler Central

O workflow central que orquestra todo o tratamento de erro. Recebe erros de todos os workflows, classifica, notifica e persiste.

Pipeline: Error Trigger → Code (Parse & Classify) → IF Severity Critical? → Sim: Slack #incidents + Supabase INSERT DLQ + HTTP PATCH Circuit Breaker | Não: Slack #alerts + Supabase INSERT DLQ

# 8. Circuit Breaker & Dead Letter Queue

## 8.1 Circuit Breaker

Protege APIs contra cascata de falhas. O estado é isolado por workflow.

Parâmetros: FAILURE_THRESHOLD = 5 falhas consecutivas, COOLDOWN_MS = 300.000 (5 min), Recovery automático via PATCH n8n API, Monitor a cada 5 min.

Ciclo: closed → (5 falhas) → open → (5 min) → half-open → (sucesso) → closed

## 8.2 Dead Letter Queue

Persistência permanente de todas as falhas não-recuperáveis. Diferente do prune de execuções do n8n (que apaga dados antigos), a DLQ preserva para auditoria.

Campos: correlation_id (TEXT), error_class (TEXT com CHECK), severity (TEXT com CHECK), payload (JSONB), status (TEXT: pending → investigating → resolved)

# 9. Plano de Retrofit

5 workflows SDR IA já tiveram correções aplicadas nos JSONs locais em 22/06/2026. Estão pendentes de push para o n8n. O retrofit completo está estimado em 4 dias.

| Workflow | Erro | Correção | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| ADPLAN | JS timeout 25min | SplitInBatches + Code otimizado | 20 min |
| SOFIA | Rate limit Chatwoot | Wait 500ms + Error Workflow | 10 min |
| PRO ANÁLISES | toDateTime undefined | try/catch toDateTime | 10 min |
| Schwalm | Null constraint telefone | Validação + IF | 10 min |
| V4 INTERNO | 404 Ekyte board ID | Board ID map + IF | 10 min |

# 10. Anti-Patterns

Erros reais observados nos workflows SDR IA que o padrão veio eliminar:

onError sem main[1]: Erro descartado silenciosamente. Sempre usar continueErrorOutput + segundo output conectado ao handler.

Retentar 4xx: Queima API credits à toa. Erro do cliente (400, 401, 403, 404) não vai mudar na próxima tentativa. Só retentar 5xx / timeout / DNS.

Error workflow no mesmo canal: Se o workflow de erro usa o mesmo Slack que o principal, uma falha no Slack cria recursão infinita. Usar canais separados.

200 no erro: Se a resposta é 200 mas houve falha interna, quem chamou nunca sabe. Propagar status HTTP correto.

Não publicar o error handler: Código antigo rodando mesmo depois de "corrigido". Sempre publish (Shift+P) após configurar ou alterar.

Payload sem correlationId: Sem um ID estável entre retries, não é possível ligar uma falha à sua causa original.

# 11. Métricas de Sucesso

Detecção de falha (antes): Dias

Detecção de falha (meta): < 1 min

Auto-cura retry (antes): 0%

Auto-cura retry (meta): > 70%

Circuitos abertos sem alerta (antes): 100%

Circuitos abertos sem alerta (meta): 0%

Workflows c/ error handling (antes): 0

Workflows c/ error handling (meta): 100%

# 12. Entregas do PDI

| Pasta | Conteúdo | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1-standards/ | Documentação do padrão, taxonomia, envelope de erro, retry matrix (609 linhas) | Markdown |
| 2-workflows/ | Error Handler Central + Circuit Breaker Monitor, validados com n8nac | .workflow.ts |
| 3-supabase/ | Schema v2.1 (4 tabelas + 4 views) + guia de migração | SQL + Markdown |
| 4-retrofit/ | Planos de retrofit para SDR IA (7 workflows) e Command Center (3 workflows) | Markdown |
| 5-monitoring/ | Consultas SQL de dashboard e regras de alerta | Markdown |
| 6-automation/ | Scripts de deploy automatizado (validação + push + migração) | Shell |
| 7-apresentacao/ | Deck interativo HTML (14 slides) + script de demonstração + este relatório | HTML + Markdown |

# 13. Decisões e tradeoffs

Handler central único: manutenção em um único ponto com 10 nos validados com n8nac. Se o handler cair, perde-se notificação temporária, mas não o dado, pois a DLQ esta no Supabase e o Monitor roda a cada 5 min.

Três camadas obrigatórias: Camada 1 captura cerca de 73% das falhas transientes sem overhead externo, Camada 2 classifica e notifica em menos de 1 min e Camada 3 impede cascata. Custo de mais configuração por no em troca de auto-cura acima de 70%.

Code node nunca retenta: erro de lógica como toDateTime undefined ou null constraint em telefone não se resolve com retry. Exige validação com IF e try/catch.

Breaker isolado por workflow: limiar de 5 falhas consecutivas e cooldown de 5 min com recovery automático, em troca de estabilidade sistêmica.

DLQ permanente no Supabase: schema v2.1 com 4 tabelas e 4 views preserva payload com correlationId estável para replay, com custo de manter migração e views como vw_error_health_score.

# 14. Impacto no negócio

Com 7 workflows SDR IA sem notificação e detecção levando dias, cada falha silenciosa derrubava o SLA de atendimento a leads sem ninguém saber. O padrão reduz a detecção para menos de 1 min via Slack, eleva a auto-cura para mais de 70% com retry no no e zera circuitos abertos sem alerta (de 100% para 0%). O retrofit completo cabe em 4 dias, com cerca de 1h para as 5 correções pontuais já mapeadas (20 min no ADPLAN e 10 min em cada um dos outros 4), o que corta risco operacional e retrabalho de investigação manual.

# 15. Referências de estudo

Curso: Automação e Orquestração n8n do Básico ao Avançado, na Udemy.

Vídeo: Error Trigger in n8n, tratamento centralizado de erros, no YouTube, canal oficial n8n.

Doc: n8n Docs, Error handling with Error Trigger workflows, na plataforma n8n Docs.

Doc: Supabase Docs, Database tables, views and indexes, na plataforma Supabase Docs.