PDI

Comunicação com Stakeholders não Técnicos: status, risco e expectativa

Documento Técnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company
Data: Setembro 2026
Área: Automação & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

O status técnico da área chegava a gestão e operação em linguagem de engenharia, sem dizer o que muda para o negócio, sem risco explícito e sem pedido claro. A consequência era surpresa em atraso, decisão sem informação e cobrança reativa no Slack.

Stakeholder não técnico decide por impacto e prazo, não por arquitetura. Sem tradução, a informação existe mas a decisão não anda.

## 2. Diagnóstico

Retrato atual: status semanal enviado no prazo em só 20% das semanas, nenhum atraso avisado com 48h de antecedência e nenhum risco registrado com plano e dono. O custo aparece como reunião de emergência e decisão sob pressão.

Status verbal evapora e ninguém cobra o combinado

Risco sem plano vira susto em vez de gestão

Pedido sem prazo vira espera infinita

## 3. Solução

Ritual semanal fixo de 30 min (feito, próximo, riscos, pedidos) com doc enviado antes, semáforo de risco com plano e dono obrigatórios, matriz de stakeholders por canal e tabela de tradução técnica para negócio.

STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md: matriz, ritual, semáforo, tradução, anti-padroes

pauta-status-semanal.md: pauta fixa de 30 min com bloco de decisões

template-status-risco.md: template + exemplo real da semana 01/09/2026

## 4. Como funciona

Toda segunda 9h: doc preenchido antes, 5 min de feito em linguagem de negócio, 5 de próximo compromisso, 10 de riscos com semáforo e 10 de pedidos com prazo. Reunião decide; informe já foi lido. Atraso se avisa com 48h, com plano.

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1-standards/STANDARD-COMUNICACAO-STAKEHOLDERS.md | Matriz, ritual, semáforo, tradução e anti-padroes |
| 2-implementacao/pauta-status-semanal.md | Pauta fixa de 30 min |
| 2-implementacao/template-status-risco.md | Template + exemplo real preenchido |
| 7-apresentacao/DECK-PDI.md | 13 slides |
| 7-apresentacao/DEMO-SCRIPT.md | Roteiro de demo de 10 min |
| 7-apresentacao/ROTEIRO-DOMINIO.md | 5 perguntas e respostas |

## 6. Métricas de sucesso

| Métrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Status semanal enviado no prazo | 20% das semanas | 100% (meta) |
| Atrasos avisados com 48h de antecedência | 0% | 100% (meta) |
| Riscos com plano e dono | 0 | 100% dos ativos (meta) |

Nota: Metas projetadas para 4 semanas de ritual; medidas no doc semanal.