PDI

Rituais de Time Facilitados: Planning, Review e Retrospectiva

Documento Técnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company - Automação & Infraestrutura
Data: Setembro 2026
Área: Automação & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

Rituais existem no calendário e não funcionam: planning sem meta, review sem stakeholder, retro sem dono. Reunião sem facilitação consome hora cara e devolve zero decisão.

A retro decorativa e o sintoma mais caro: o time aprende que falar não muda nada e para de falar.

## 2. Diagnóstico

Só 10% dos rituais geram ata com dono, 25% das ações de retro são concluídas, 40% das sprints batem a meta e são 6h difusas por sprint. Causa raiz: ritual sem formato, sem timebox e sem definição de pronto.

| Sintoma | Atual |
| --- | --- |
| Rituais com ata e dono | 10% |
| Ações de retro concluídas | 25% |
| Sprints na meta | 40% |
| Tempo de rituais/sprint | 6h difusas |

## 3. Solução

Formato facilitado dos 3 rituais, roteiro de retro pronto, ata padrão em 24h e catálogo de 10 anti-patterns com correção.

STD-01: planning 2h, review 45 min, retro 60 min

STD-02: 10 anti-patterns com correção

TPL roteiro de retro minuto a minuto

TPL ata única dos 3 rituais

## 4. Como funciona

Planning: meta em 1 frase e itens com dono até a capacidade real

Review: demo só do pronto, PO decide destino do feedback na hora

Retro: coleta, votação, causa raiz do top 2, máximo 3 ações

Ata em 24h e cobrança na planning seguinte

Facilitação revezada, líder como membro

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| STD-01-facilitacao-rituais.md | Formato dos 3 rituais |
| STD-02-anti-patterns.md | 10 anti-patterns |
| TPL-roteiro-retro.md | Roteiro de 60 min |
| TPL-ata-rituais.md | Ata única |

## 6. Métricas de sucesso

| Métrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Rituais com ata | 10% | 100% (meta) |
| Ações concluídas | 25% | 80% (meta) |
| Sprints na meta | 40% | 75% (meta) |
| Tempo de rituais | 6h | 3h45 (meta) |

Metas marcadas como (meta) por serem projetadas, não medidas. Rodar já na próxima sprint.