PDI

Resiliência MarTech
n8n Enterprise

Relatório Técnico

Autor: Marcos Luciano · PDI Técnico
Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura
Data: Agosto 2026
Status: Desenvolvido · NÃO publicado (homologação pendente)
Versão: 1.0

# 1. Contexto

A operação MarTech da V4 Company processa requisições de integração com CRMs (Kommo, HubSpot, RD Station, entre outros) em workflows n8n. Três problemas estruturais motivam este PDI:

Workflows síncronos frágeis: requisição processada dentro do webhook; em picos (campanha, importação), a instância trava e o cliente não recebe confirmação.

Payloads pesados sem checkpoint: processamento de 10k+ itens de uma vez; um timeout no meio perde tudo e o job recomeça do zero.

Sincronização com CRM sem observabilidade: falha não registrada; divergência entre o esperado e o syncado só é descoberta quando o cliente reclama.

# 2. Diagnóstico

## 2.1 Causa raiz

Trabalho de integração tratado como transação síncrona. Sem fila, um pico vira travamento; sem checkpoint, um timeout vira retrabalho total; sem trilha de sync, a falha fica invisível até o impacto no cliente.

# 3. Solução em 3 frentes

| Frente | Solução | Workflow |
| --- | --- | --- |
| 1. Fila + concorrência | Webhook enfileira e responde ACK 202 imediato; worker consome respeitando o semáforo de slots por fila. | [CC] MT Queue Gateway + [CC] MT - Queue Worker |
| 2. Payload pesado | Processamento em chunks (JS) + enriquecimento (Python) com checkpoint retomável. | [CC] MT - Heavy Payload Processor |
| 3. Observabilidade CRM | Auditoria de sync, health por objeto e detecção de divergência (drift) antes do cliente. | [CC] MT - CRM Sync Observabilidade |

# 4. Pipeline de processamento

| Etapa | Responsável | Persistência |
| --- | --- | --- |
| 1. Enfileirar | MT Queue Gateway | mt_jobs (queued) |
| 2. Consumir | MT - Queue Worker (15s) | slot mt_concurrency → running |
| 3. Processar | MT - Heavy Payload Processor | checkpoint mt_job_progress |
| 4. Observar | MT - CRM Sync Observabilidade | mt_sync_log + health + delta |

Retomada: falha no chunk 4/10 → o worker re-enfileira com backoff exponencial (30s → 1m → 2m, máx. 3) e o processamento retoma do chunk 4, não do zero.

# 5. Detecção de divergência (drift)

Todo sync envia um envelope padrão (expected × confirmed). O Observabilidade calcula o drift % e decide: divergência acima da tolerância (default 5%) gera mt_sync_delta aberto + alerta no dashboard: antes do impacto chegar ao cliente.

# 6. Schema Supabase v3.0

| Tabela | Uso |
| --- | --- |
| mt_jobs | Fila assíncrona (queued/running/done/failed, backoff, heartbeat) |
| mt_concurrency | Semáforo distribuído: limite por fila |
| mt_job_progress | Checkpoint de chunk de payload pesado |
| mt_sync_log | Auditoria de cada sync de CRM |
| mt_crm_health | Saúde agregada por object + direction |
| mt_sync_delta | Divergências abertas (drift) |

Aditivo: não altera tabelas/views v2.x (error_*) da atividade 1. Convive lado a lado.

Views: vw_mt_queue_backlog · vw_mt_slots · vw_mt_sync_summary_24h · vw_mt_drift_abertos · vw_mt_crm_health

# 7. Workflows entregues

| Workflow | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| [CC] MT Queue Gateway | Webhook | Enfileira + ACK 202 + idempotência por job_key |
| [CC] MT - Queue Worker | Schedule 15s | Consome slots, delega, faz retry com backoff |
| [CC] MT - Heavy Payload Processor | Sub-workflow | Chunks JS + Python, checkpoint e retomada |
| [CC] MT - CRM Sync Observabilidade | Webhook /mt/crm-sync | Log, health e drift |

# 8. Métricas de sucesso

| Métrica | Antes | Meta |
| --- | --- | --- |
| ACK de requisição MarTech | Trava no webhook | < 2s |
| Job pesado retomável | Não | Sim |
| Falha de sync detectada | Quando o cliente reclama | < 15 min |
| Divergência (drift) visível | Não | Dashboard em tempo real |
| Concorrência controlada | Manual/improvisada | Semáforo mt_concurrency |

# 9. Entregas

| Pasta | Conteúdo | Formato |
| --- | --- | --- |
| 1-standards/ | 3 padrões: filas/concorrência, payloads pesados, observabilidade CRM | Markdown |
| 2-workflows/ | 4 workflows validados com n8nac | .workflow.ts |
| 3-supabase/ | Schema v3.0 (6 tabelas + 5 views) + guia de migração | SQL + Markdown |
| 4-retrofit/ | Como adaptar workflows MarTech existentes | Markdown |
| 5-monitoring/ | Consultas SQL de dashboard + alertas | Markdown |
| 6-automation/ | Scripts de migração e deploy (com gate de aprovação) | Shell |
| 7-apresentacao/ | Deck HTML + demo + este relatório | HTML + Markdown |

Status: desenvolvido · workflows e schema prontos para produção · aguardando homologação. Nenhum workflow foi publicado no n8n nesta etapa.

# 10. Decisoes e tradeoffs

Gateway que so enfileira com ACK 202 em menos de 2s: absorve pico sem travar a instancia. O cliente recebe confirmacao de fila (queued) e consulta mt_jobs para o status final.

Worker com polling a cada 15s e semaforo em mt_concurrency: limita pressao sobre n8n e CRMs, com latencia minima de ciclo em troca de nunca estourar o limite.

Checkpoint retomavel com backoff de 30s, 1m e 2m e maximo de 3 tentativas: falha no chunk 4 de 10 retoma do chunk 4, com mais escritas no Supabase em troca de zero retrabalho total.

Schema v3.0 aditivo com 6 tabelas e 5 views convivendo com as tabelas error da atividade 1, sem migracao destrutiva.

Drift com tolerancia default de 5%: exemplo com 1000 esperados e 860 confirmados gera 14% e abre mt_sync_delta antes do cliente reclamar, com deteccao em menos de 15 min.

# 11. Impacto no negocio

Antes, pico de campanha ou importacao travava a instancia no webhook, payload de 10k itens sem checkpoint perdia tudo no timeout e falha de sync com Kommo, HubSpot ou RD Station so aparecia na reclamacao. Com fila, ACK em menos de 2s, processamento retomavel e drift visivel em dashboard, a meta sai de volume nao suportado para 5x o volume nominal, de travamento por concorrencia ilimitada para limite por slot e de deteccao na reclamacao para menos de 15 min, com mais de 90% dos payloads pesados processados. Isso reduz risco de indisponibilidade em pico e custo de retrabalho de jobs refeitos do zero.

# 12. Referencias de estudo

Curso: Fundamentos de Filas e Sistemas Assincronos, na Alura.

Video: n8n Webhooks and Queue Pattern Explained, no YouTube, canal oficial n8n.

Doc: n8n Docs, Webhook node and sub-workflows, na plataforma n8n Docs.

Doc: Supabase Docs, Postgres tables and views, na plataforma Supabase Docs.