PDI

Fluxo Kanban e Metricas: lead time, throughput e WIP

Documento Tecnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company
Data: Setembro 2026
Area: Automacao & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

O trabalho da area de Automacao & Infraestrutura entrava por Slack, reuniao e e-mail, sem quadro unico e sem limite de trabalho em andamento. Com 2 pessoas e 9 itens paralelos, ninguem sabia dizer o que entrega nesta semana.

A falta de fluxo visivel gerava priorizacao por gritaria: quem pedia mais alto passava na frente, e o trabalho importante mas silencioso apodrecia na fila.

## 2. Diagnostico

Linha de base (ago/2026): lead time medio de 11 dias uteis, throughput de 1,5 entrega por semana e WIP medio de 9 itens. O gargalo real estava em Revisao: validacao com a operacao sem prazo travava cartoes por ate 18 dias.

Sem WIP limitado, comecar e mais facil que terminar

Sem metrica, discussao de prazo e opiniao contra opiniao

Revisao sem SLA vira cemiterio de cartao pronto

## 3. Solucao

Kanban com 4 colunas e WIP limitado (Fazendo 2 por pessoa, Revisao max 3), classes de servico (padrao, urgente, data fixa) e 3 metricas medidas toda sexta: lead time, throughput e WIP.

STANDARD-KANBAN-METRICAS.md: colunas, WIP, definicoes, rotina semanal

politicas-kanban.md: regras operacionais coladas no quadro

template-metrica-semanal.md: registro semanal + exemplo da semana 01

## 4. Como funciona

Demanda refinada entra em A Fazer ordenada. So puxa para Fazendo se ha vaga no WIP. Pronto tecnico vai para Revisao com validador e data; validacao OK conclui e registra lead time. Sexta: registra as 3 metricas, ataca o cartao mais antigo e decide 1 ajuste.

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| 1-standards/STANDARD-KANBAN-METRICAS.md | Colunas, limites, metricas, rotina e anti-padroes |
| 2-implementacao/politicas-kanban.md | Regras operacionais do quadro |
| 2-implementacao/template-metrica-semanal.md | Registro semanal + linha de base |
| 7-apresentacao/DECK-PDI.md | 13 slides |
| 7-apresentacao/DEMO-SCRIPT.md | Roteiro de demo de 10 min |
| 7-apresentacao/ROTEIRO-DOMINIO.md | 5 perguntas e respostas |

## 6. Metricas de sucesso

| Metrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Lead time medio | 11 dias uteis (ago/2026) | 5 dias uteis (meta) |
| Throughput semanal | 1,5 entrega/semana | 3 entregas/semana (meta) |
| WIP medio | 9 itens abertos | 4 itens abertos (meta) |

Nota: Metas projetadas para 4 semanas de operacao do quadro; medidas toda sexta no template semanal.