PDI

Gestao de Incidentes e Postmortems sem Culpa

Documento Tecnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company
Data: Setembro 2026
Area: Automacao & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

Quando uma automacao da FV Marketing quebrava (relatorio nao chega, lead nao entra no CRM, webhook falha), a resposta era improviso no Slack: sem lider definido, sem registro do que foi tentado e sem aviso estruturado a operacao.

Depois do susto, nenhum registro: a licao evaporava e o mesmo incidente voltava meses depois, com o mesmo custo em leads e campanhas.

## 2. Diagnostico

Caso real de 18/08/2026: deploy com validacao nova derrubou o webhook Meta Ads (erro 500), 40 leads represados por 3h. A deteccao foi manual e levou 40 minutos; o rollback salvou, mas sem alerta, sem teste com payload real e sem checklist de deploy.

Sem severidade, tudo parece igual e nada e prioridade

Sem comandante, cada um investiga por conta propria

Sem postmortem, a causa estrutural sobrevive

## 3. Solucao

Resposta padronizada em ordem (classificar, mitigar, comunicar, resolver, registrar) com papeis e severidades S1 a S4, mais postmortem sem culpa em ate 5 dias uteis com acoes rastreadas no kanban.

STANDARD-INCIDENTES-POSTMORTEM.md: severidades, papeis, ordem de resposta, regras do postmortem

template-postmortem.md: template + exemplo real do webhook com 5 porques e 3 acoes

checklist-resposta-incidente.md: checklist da hora + frases prontas do comunicador

## 4. Como funciona

Sintoma vira severidade em 10 minutos, comandante assume com canal dedicado, mitigacao para o sangramento, operacao avisada com workaround e proxima atualizacao. No dia sai a timeline minima; em ate 5 dias uteis sai o postmortem, lido na review, com acoes virando cartoes ate Pronto.

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| 1-standards/STANDARD-INCIDENTES-POSTMORTEM.md | Severidades, papeis, resposta e regras blameless |
| 2-implementacao/template-postmortem.md | Template + exemplo real preenchido |
| 2-implementacao/checklist-resposta-incidente.md | Checklist da hora + frases prontas |
| 7-apresentacao/DECK-PDI.md | 13 slides |
| 7-apresentacao/DEMO-SCRIPT.md | Roteiro de demo de 10 min |
| 7-apresentacao/ROTEIRO-DOMINIO.md | 5 perguntas e respostas |

## 6. Metricas de sucesso

| Metrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tempo medio de mitigacao (S1/S2) | nao medido (estimado 4h+) | 1h (meta) |
| Incidentes com postmortem em 5 dias | 0% | 100% (meta) |
| Acoes de postmortem concluidas | nao medido | 80% em 30 dias (meta) |

Nota: Linha de base sera medida no proximo incidente real com o checklist; metas sao projetadas.