PDI

Code Review Efetivo: Checklist Objetivo, Cultura e Criterio de Barreira

Documento Tecnico de PDI

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com
Unidade: FV Marketing / V4 Company - Automacao & Infraestrutura
Data: Setembro 2026
Area: Automacao & Infraestrutura
Status: Entregue (desenvolvido)

## 1. Contexto

O review na FV e loteria: PR gigante passa sem leitura e PR pequeno trava em gosto pessoal. Sem regra escrita, cada revisor inventa o criterio e o merge vira negociacao.

O custo aparece depois do merge em hotfix, chamado de cliente e retrabalho que consome a sprint seguinte.

## 2. Diagnostico

Tempo mediano de primeira resposta de 26h, 38% dos PRs acima de 400 linhas, 17% de retrabalho em 7 dias e 1,8 comentario acionavel por PR. Causa raiz: ausencia de definicao escrita do que barra o merge.

| Sintoma | Atual |
| --- | --- |
| Primeira resposta | 26h |
| PRs > 400 linhas | 38% |
| Retrabalho pos merge | 17% |
| Comentarios acionaveis/PR | 1,8 |

## 3. Solucao

Politica de 7 barreiras objetivas, checklist de 6 blocos, SLA de 8h uteis (2h urgente), template de PR e CODEOWNERS com 2 approvals em area critica.

STD-01: barreiras, SLA, teto de PR, papeis e vereditos

STD-02: etiqueta de comentario e rito de impasse

TPL checklist de review por categoria

TPL descricao de PR com SLA

## 4. Como funciona

Autor abre PR com template e CI verde

Revisor responde em 8h uteis (2h urgente)

Checklist em 6 blocos, primeiro o que barra

Veredito: approve, comment ou request changes

Merge com squash e metricas semanais

## 5. Entregas

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| STD-01-politica-code-review.md | Barreiras, SLA, teto, papeis |
| STD-02-cultura-e-etiqueta-review.md | Comentarios e impasse |
| TPL-checklist-review.md | Checklist copiavel |
| TPL-pr-descricao-e-sla.md | Template de PR e SLA |

## 6. Metricas de sucesso

| Metrica | Atual | Meta |
| --- | --- | --- |
| Primeira resposta | 26h | 8h (meta) |
| PRs > 400 linhas | 38% | 10% (meta) |
| Retrabalho pos merge | 17% | 6% (meta) |
| Comentarios acionaveis | 1,8 | 3,0 (meta) |

Metas marcadas como (meta) por serem projetadas, nao medidas. Revisao semanal pelo lider nos primeiros 2 meses.